มติการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 48)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.

เรื่องที่ 3 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 – 2579 (Oil Plan 2015) ไตรมาสที่ 3 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

สาระสำคัญ

การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 – 2579 (Oil Plan 2015) ไตรมาสที่ 3 ถึง 4 ปี 2560 สรุปสถานะความก้าวหน้าการดำเนินงานได้ดังนี้ (1) มาตรการบริหารจัดการชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสม มีความก้าวหน้า ประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการชนิดของเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ (NGV) โดยให้จัดตั้งศูนย์พักรถขนส่งสินค้าพร้อมสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV Terminal Hub) ผลดำเนินงานคือได้มีการเปิดสถานีบริการก๊าซ NGV แล้ว จำนวน 1 สถานี คือ สถานีสมาคมขนส่งทางบก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 2 สถานี 2) การบริหารจัดการชนิดของเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ต่างๆ (NGV) โดยสนับสนุนให้มีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเฉพาะตามแนวท่อก๊าซ ผลการดำเนินงานคือ ได้มีการเปิดให้บริการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติเฉพาะตามแนวท่อก๊าซ จำนวน 1 สถานี (สยามเบสท์ จังหวัดชลบุรี) และก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างทดสอบระบบความปลอดภัย จำนวน 1 สถานี (จังหวัดปทุมธานี) (2) มาตรการสนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย 1) สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ มีความคืบหน้าดังนี้ สายเหนือ ระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ส่วนคลังน้ำมัน ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างคลังน้ำมันทั้ง 2 แห่งแล้ว (จังหวัดพิจิตร และจังหวัดลำปาง) สายตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำข้อมูลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมฯ มาศึกษาผลกระทบในด้านต่างๆ ในพื้นที่โครงการ 2) การสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ได้อนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12,724,012 บาท ให้ ธพ. ดำเนินโครงการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 เดือน ปัจจุบัน ธพ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) และทบทวนรายละเอียดให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ